| АО «КАЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д. 7 | ПРОТОКОЛ № КПЗ-19/09-26 |
| --- | --- |

рабочей встречи по приёмке первого этапа внедрения корпоративной информационной системы

| Дата проведения | 19 сентября 2026 г. |
| --- | --- |
| Время | 09:30–15:55 |
| Место | АО «Казанский приборный завод», переговорная № 3 |
| Проект | KPZ-26-04 |

Участники

| Организация | Представитель |
| --- | --- |
| АО «Казанский приборный завод» | Громов Павел Ильич — директор по информационным технологиям |
| АО «Казанский приборный завод» | Минаева Ольга Сергеевна — руководитель рабочей группы |
| ООО «Проектные системы» | Крылов Андрей Сергеевич — руководитель проектов |

Повестка встречи

1. Проверка результатов первого этапа внедрения системы.

2. Рассмотрение замечаний рабочей группы заказчика.

3. Согласование перечня доработок и сроков их устранения.

Результаты обсуждения и принятые решения

| № | Решение |
| --- | --- |
| 1 | Результаты первого этапа внедрения представлены и рассмотрены сторонами. |
| 2 | Заказчик подтвердил готовность принять этап после устранения замечаний, зафиксированных сторонами по итогам встречи. |
| 3 | ООО «Проектные системы» подготовит обновлённый план устранения замечаний до 22 сентября 2026 г. |
| 4 | Следующая контрольная встреча состоится в дистанционном формате 25 сентября 2026 г. |

Встреча завершена 19 сентября 2026 г. в 15:55. Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой стороны.

| От АО «Казанский приборный завод» Директор по информационным технологиям | ______________ | П.И. Громов |
| --- | --- | --- |
| От ООО «Проектные системы» Руководитель проектов | ______________ | А.С. Крылов |

Секретарь встречи: Минаева О.С. · Протокол подготовлен 19.09.2026 в 16:20